🖥️

ERP FINANCIERO

Plan de Conversión a Aplicación de Escritorio

Tecnología: Electron.js  |  Versión 1.0  |  2025

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | ERP Financiero — Conversión a Desktop App |
| Tecnología base | Electron.js (wrapper nativo Windows/Mac/Linux) |
| Frontend | React 18 + TypeScript (reutilizado sin cambios) |
| Backend | FastAPI embebido como proceso hijo de Electron |
| Base de datos | PostgreSQL local vía Docker (desarrollo) / bundled (producción) |
| Resultado | Instalador .exe (Windows), .dmg (Mac), .AppImage (Linux) |
| Esfuerzo estimado | 3 semanas — 2 sprints de integración |
| Código reutilizado | ~95% del código existente sin modificaciones |

# 1. Estrategia de Conversión

La conversión del ERP web a aplicación de escritorio utiliza Electron.js, el framework que permite empaquetar aplicaciones web (HTML/CSS/JS) como aplicaciones nativas de escritorio. Esta estrategia aprovecha que el 95% del código ya desarrollado (React frontend y FastAPI backend) no requiere modificación alguna.

## 1.1 ¿Por qué Electron?

| Criterio | Electron | Tauri | PyInstaller solo |
| --- | --- | --- | --- |
| Reutilización de código React | 100% sin cambios | Requiere ajustes | No aplica |
| Curva de aprendizaje | Baja (es Node.js) | Media (Rust) | Baja |
| Peso del instalador | ~150 MB | ~10 MB | ~80 MB |
| Soporte Windows/Mac/Linux | Completo | Completo | Parcial |
| Integración con FastAPI | Proceso hijo nativo | Sidecar | Directo |
| Acceso a sistema de archivos | Completo | Completo | Completo |
| Auto-updater integrado | Sí (electron-updater) | Parcial | No |
| Madurez del ecosistema | Muy alta (VS Code, Slack) | Alta y creciente | Media |

## 1.2 Arquitectura resultante

🏗️ Arquitectura Desktop con Electron ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PROCESO PRINCIPAL (Main) │ │ Electron Main Process — Node.js │ │ • Gestiona ventana nativa (BrowserWindow) │ │ • Lanza FastAPI como proceso hijo (child_process) │ │ • Gestiona ciclo de vida de la app (inicio/cierre) │ │ • Maneja actualizaciones automáticas (electron-updater) │ └──────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┘ │ IPC (ipcMain/ipcRenderer) │ spawn() ┌──────────▼───────────┐ ┌─────────────▼──────────────────┐ │ RENDERER PROCESS │ │ BACKEND PROCESS (Python) │ │ React 18 SPA │ │ FastAPI — localhost:8000 │ │ (sin cambios) │◄──► (sin cambios) │ │ Tailwind + Recharts │ │ SQLAlchemy + Alembic │ └──────────────────────┘ └────────────┬───────────────────┘ │ SQLAlchemy ┌─────────────▼──────────────────┐ │ PostgreSQL / SQLite │ │ (según modo de instalación) │ └────────────────────────────────┘

# 2. Componentes Nuevos a Desarrollar

Toda la lógica de negocio existente (React, FastAPI, servicios BSC, PPM, NetSuite) se reutiliza sin cambios. Solo se agregan los componentes de integración nativa.

| Componente nuevo | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| electron/main.js | Proceso principal: crea ventana, lanza FastAPI, gestiona ciclo de vida | 3 días |
| electron/preload.js | Puente seguro entre Renderer y Main (contextBridge) | 1 día |
| electron/python-manager.js | Lanza/detiene el proceso FastAPI como hijo de Electron | 2 días |
| electron/updater.js | Auto-actualizaciones con electron-updater | 1 día |
| electron/tray.js | Ícono en bandeja del sistema con menú contextual | 1 día |
| electron/splash.js | Pantalla de carga mientras FastAPI arranca | 1 día |
| electron/menu.js | Menú nativo de la aplicación (Archivo, Edición, Ayuda) | 1 día |
| build/installer.js | Configuración de electron-builder para generar instaladores | 2 días |
| scripts/setup-db.js | Script de primera ejecución: inicia BD y corre migraciones | 2 días |
| frontend/src/hooks/useDesktop.ts | Hook que detecta si corre en Electron y expone APIs nativas | 1 día |

# 3. Estructura del Proyecto Desktop

📁 Estructura de Directorios — Versión Desktop erp-financiero/ ├── electron/ ← NUEVO: capa de escritorio │ ├── main.js ← Proceso principal Electron │ ├── preload.js ← Bridge seguro Renderer↔Main │ ├── python-manager.js ← Gestión del proceso FastAPI │ ├── updater.js ← Auto-actualizaciones │ ├── tray.js ← Icono en bandeja del sistema │ ├── splash.js ← Pantalla de carga │ └── menu.js ← Menú nativo de la app ├── build/ ← NUEVO: configuración de empaquetado │ ├── electron-builder.yml ← Config de instaladores │ ├── icons/ ← Íconos en múltiples resoluciones │ │ ├── icon.ico ← Windows │ │ ├── icon.icns ← macOS │ │ └── icon.png ← Linux │ └── entitlements.mac.plist ← Permisos macOS ├── scripts/ │ ├── setup-db.js ← NUEVO: inicialización BD primera vez │ └── bundle-python.js ← NUEVO: empaqueta FastAPI con PyInstaller ├── backend/ ← Sin cambios ├── frontend/ ← Sin cambios (excepto useDesktop.ts) │ └── src/hooks/useDesktop.ts ← NUEVO: hook para APIs nativas ├── package.json ← Actualizado con deps Electron └── docker-compose.yml ← Solo para desarrollo

# 4. Implementación Detallada

## 4.1 electron/main.js — Proceso Principal

📄 electron/main.js — Código base const { app, BrowserWindow, ipcMain } = require('electron'); const { PythonManager } = require('./python-manager'); const { setupTray } = require('./tray'); const { setupUpdater } = require('./updater'); let mainWindow; const pythonManager = new PythonManager(); async function createWindow() { // 1. Mostrar splash screen const splash = new BrowserWindow({ width: 400, height: 300, frame: false }); splash.loadFile('electron/splash.html'); // 2. Lanzar FastAPI y esperar que esté listo await pythonManager.start(); await pythonManager.waitUntilReady(); // hace poll a /health // 3. Crear ventana principal con la React SPA mainWindow = new BrowserWindow({ width: 1400, height: 900, minWidth: 1200, minHeight: 700, webPreferences: { preload: path.join(__dirname, 'preload.js'), contextIsolation: true } }); mainWindow.loadURL('http://localhost:3000'); // React en dev // En producción: mainWindow.loadFile('frontend/dist/index.html'); splash.close(); setupTray(mainWindow); setupUpdater(mainWindow); } app.whenReady().then(createWindow); app.on('before-quit', () => pythonManager.stop());

## 4.2 electron/python-manager.js — Gestión de FastAPI

📄 electron/python-manager.js — Código base const { spawn } = require('child_process'); const axios = require('axios'); class PythonManager { constructor() { this.process = null; } start() { // En desarrollo: usa Python del sistema const pythonBin = process.env.NODE_ENV === 'development' ? 'python' : path.join(process.resourcesPath, 'backend', 'erp-backend.exe'); this.process = spawn(pythonBin, ['backend/app/main.py'], { cwd: app.getAppPath(), env: { ...process.env, PYTHONPATH: '...' } }); this.process.stdout.on('data', (d) => console.log('[FastAPI]', d.toString())); this.process.stderr.on('data', (d) => console.error('[FastAPI err]', d.toString())); } async waitUntilReady(maxAttempts = 30) { for (let i = 0; i < maxAttempts; i++) { try { await axios.get('http://localhost:8000/health'); return true; // FastAPI listo } catch { await new Promise(r => setTimeout(r, 1000)); } } throw new Error('FastAPI no respondió en 30 segundos'); } stop() { if (this.process) this.process.kill(); } } module.exports = { PythonManager };

## 4.3 build/electron-builder.yml — Configuración de Instaladores

📄 build/electron-builder.yml appId: cl.empresa.erp-financiero productName: ERP Financiero copyright: Copyright © 2025 directories: output: dist-desktop buildResources: build files: - electron/** - frontend/dist/** - "!backend/**" # Backend va como extraResource extraResources: - from: backend-bundled/ to: backend filter: ["**/*"] win: target: nsis icon: build/icons/icon.ico nsis: oneClick: false allowToChangeInstallationDirectory: true installerLanguages: [es_CL, en_US] license: build/LICENSE.txt mac: target: dmg icon: build/icons/icon.icns category: public.app-category.finance linux: target: AppImage icon: build/icons/icon.png category: Finance publish: provider: github owner: tu-usuario repo: erp-financiero-releases

# 5. Estrategia de Base de Datos para Desktop

La elección de la BD en modo desktop depende del caso de uso. El sistema soporta dos modos que se configuran via variable de entorno.

| Modo | Tecnología | Cuándo usar | Ventaja | Limitación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | PostgreSQL vía Docker | Desarrolladores del equipo | Idéntico al entorno web | Requiere Docker instalado |
| Single-user | SQLite (bundled) | Un usuario por máquina | Sin instalación de BD, portátil | No es multi-usuario |
| Multi-user local | PostgreSQL standalone | Varios usuarios en red local | Multi-usuario, robusto | Requiere instalar PostgreSQL |
| Híbrido | SQLite local + sync cloud | Uso offline con sincronización | Funciona sin internet | Mayor complejidad |

💡 Recomendación para el primer release Implementar MODO SINGLE-USER con SQLite para máxima simplicidad de distribución. SQLite es totalmente compatible con SQLAlchemy (solo cambia la DATABASE_URL). Desarrollo: DATABASE_URL=postgresql://erp_user:erp_pass@localhost:5432/erp_db Desktop: DATABASE_URL=sqlite:///./erp_financiero.db El archivo .db queda en: C:\Users\Usuario\AppData\Local\ERP Financiero\erp_financiero.db Esto permite migrar fácilmente a PostgreSQL multi-usuario en el futuro.

# 6. Plan de Desarrollo — 2 Sprints

## Sprint 1 — Integración Electron (1 semana)

| Tarea | Agente | Días | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicializar proyecto Electron en raíz | Backend | 1 | package.json actualizado, electron/ creado |
| Desarrollar main.js + python-manager.js | Backend | 2 | App abre ventana y lanza FastAPI |
| Desarrollar preload.js + contextBridge | Backend | 1 | IPC seguro configurado |
| Splash screen + loading state | Frontend | 1 | Pantalla de carga mientras FastAPI arranca |
| Tray icon + menú nativo | Frontend | 1 | App minimiza a bandeja del sistema |
| Hook useDesktop.ts en React | Frontend | 1 | Frontend detecta si corre en Electron |
| Pruebas de integración | QA | 1 | App abre, funciona y cierra correctamente |

## Sprint 2 — Empaquetado y Distribución (1 semana)

| Tarea | Agente | Días | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar electron-builder.yml | Backend | 1 | Build genera instalador .exe de prueba |
| Bundle FastAPI con PyInstaller | Backend | 2 | backend-bundled/ listo para empaquetar |
| Setup BD SQLite para producción | BD | 1 | Migraciones corren en SQLite automáticamente |
| Script primera ejecución (setup-db.js) | BD | 1 | BD se inicializa en primer arranque |
| Auto-updater con electron-updater | Backend | 1 | App se actualiza automáticamente |
| Build final: .exe, .dmg, .AppImage | Arquitecto | 1 | Instaladores funcionales en los 3 OS |
| Testing instalación limpia (QA) | QA | 1 | Instalación en máquina sin dependencias: OK |

# 7. Prompts para Agentes Antigravity

Cada prompt se ejecuta en una conversación nueva. El orden debe respetarse.

## PROMPT A — @developer-backend (Electron Core)

Prompt A — Copiar y pegar en chat nuevo de Antigravity @developer-backend El proyecto ERP Financiero ya está construido en React + FastAPI + PostgreSQL. Ahora debes agregar la capa de Electron para convertirlo en app de escritorio. 1. En package.json de la raíz agrega: - main: "electron/main.js" - scripts: { "electron:dev": "electron .", "electron:build": "electron-builder" } - devDependencies: electron@latest, electron-builder, electron-updater 2. Crea electron/main.js: BrowserWindow 1400x900, lanza python-manager antes de abrir, muestra splash mientras espera, carga localhost:3000 (dev) o dist/index.html (prod). 3. Crea electron/preload.js: contextBridge.exposeInMainWorld("electronAPI", { platform: process.platform, versions: process.versions, openFile: () => ipcRenderer.invoke("dialog:openFile"), saveFile: (data) => ipcRenderer.invoke("dialog:saveFile", data) }) 4. Crea electron/python-manager.js: clase PythonManager con start(), waitUntilReady(), stop(). En dev usa python del sistema. En prod usa resources/backend/erp-backend. waitUntilReady hace poll a GET /health cada 1s por hasta 30 intentos. 5. Crea electron/tray.js: ícono en bandeja, menú contextual con Mostrar/Ocultar y Salir. 6. Crea electron/menu.js: menú nativo con Archivo (Exportar, Salir), Ayuda (Acerca de). 7. Agrega GET /health en backend/app/main.py que retorna {"status": "ok"}. 8. Crea electron/splash.html: pantalla simple con logo y "Iniciando ERP Financiero...".

## PROMPT B — @developer-backend (Empaquetado)

Prompt B — Copiar y pegar en chat nuevo de Antigravity @developer-backend El core de Electron ya está en electron/. Ahora configura el empaquetado. 1. Crea build/electron-builder.yml con: - appId: cl.empresa.erp-financiero - productName: ERP Financiero - win: target nsis, icon build/icons/icon.ico - mac: target dmg, icon build/icons/icon.icns, category Finance - linux: target AppImage, icon build/icons/icon.png - extraResources: from backend-bundled/ to backend/ - publish: provider github (para auto-updater) 2. Crea scripts/bundle-python.js que ejecuta: pyinstaller --onedir --name erp-backend backend/app/main.py Y copia el resultado a backend-bundled/ 3. Crea scripts/setup-db.js que en primera ejecución: - Detecta si existe el archivo erp_financiero.db - Si no existe: corre alembic upgrade head con DATABASE_URL de SQLite - Crea usuario admin por defecto (admin@erp.cl / Admin123!) 4. Actualiza backend/.env.example con: DB_MODE=postgres # o sqlite SQLITE_PATH=./erp_financiero.db 5. Actualiza backend/app/core/config.py para soportar ambas BD: Si DB_MODE=sqlite: DATABASE_URL=sqlite:///$(SQLITE_PATH) Si DB_MODE=postgres: usar DATABASE_URL existente 6. Crea electron/updater.js con electron-updater: autoUpdater.checkForUpdatesAndNotify() Evento update-available: notificación al usuario Evento update-downloaded: dialog para reiniciar e instalar

## PROMPT C — @developer-frontend (Integración Desktop)

Prompt C — Copiar y pegar en chat nuevo de Antigravity @developer-frontend El backend Electron ya está configurado. Adapta el frontend para modo desktop. 1. Crea src/hooks/useDesktop.ts: const isElectron = typeof window.electronAPI !== "undefined" export function useDesktop() { return { isDesktop: isElectron, platform: isElectron ? window.electronAPI.platform : "web", openFile: isElectron ? window.electronAPI.openFile : null, saveFile: isElectron ? window.electronAPI.saveFile : null, } } 2. En Import.tsx: si isDesktop, el botón de carga de Excel usa el dialog nativo de Electron (window.electronAPI.openFile) en lugar del FileDropzone web. 3. En el Header, agrega un badge pequeño "Desktop" o "Web" según isDesktop. 4. En FinancialStatements.tsx y BSC.tsx: el botón "Exportar" en modo desktop usa window.electronAPI.saveFile para el dialog nativo de guardar archivo. 5. Agrega en vite.config.ts el build output a frontend/dist/ para producción. 6. Crea src/components/ui/UpdateNotification.tsx: banner que aparece cuando Electron emite el evento "update-available". Muestra versión disponible y botón "Instalar al reiniciar".

## PROMPT D — @experto-bases-datos (SQLite)

Prompt D — Copiar y pegar en chat nuevo de Antigravity @experto-bases-datos El ERP debe funcionar con SQLite para la versión de escritorio (single-user). 1. Revisa todas las migraciones en backend/alembic/versions/ y verifica que son compatibles con SQLite. Los cambios comunes necesarios: - gen_random_uuid() no existe en SQLite → usar uuid() o generarlo en Python - TIMESTAMPTZ no existe → usar TIMESTAMP - Los schemas (accounting., commerce., etc.) no existen en SQLite → el engine debe detectar el dialect y omitir schemas en SQLite 2. Actualiza backend/app/core/database.py para detectar dialect: Si sqlite: connect_args={"check_same_thread": False} Si sqlite: schema_translate_map para mapear todos los schemas a None 3. Crea backend/app/core/db_compat.py con función get_uuid(): Si postgres: usa gen_random_uuid() via server_default Si sqlite: genera UUID en Python con uuid.uuid4() 4. Verifica que alembic/env.py detecta el dialect y ajusta las migraciones. 5. Crea un test en backend/tests/test_sqlite_compat.py que: - Crea una BD SQLite en memoria - Corre todas las migraciones - Verifica que todas las tablas se crean correctamente - Inserta un registro de prueba en cada tabla principal

## PROMPT E — @quality-assurance (Testing Desktop)

Prompt E — Copiar y pegar en chat nuevo de Antigravity @quality-assurance El ERP tiene ahora una capa de Electron. Crea los tests específicos de desktop. 1. Instala @playwright/test con soporte Electron: npm install --save-dev @playwright/test playwright-electron 2. Crea frontend/e2e/desktop/app-launch.spec.ts: - La app se inicia correctamente (sin crash) - La ventana principal tiene título "ERP Financiero" - FastAPI responde en localhost:8000/health dentro de 30 segundos - El login aparece en la ventana 3. Crea frontend/e2e/desktop/sqlite-mode.spec.ts: - En modo SQLite la app arranca sin docker - Las migraciones corren automáticamente en primer arranque - Login con credenciales por defecto funciona - El Dashboard carga con datos vacíos (no error) 4. Crea frontend/e2e/desktop/native-dialogs.spec.ts: - El botón de importar Excel abre el dialog nativo de archivos - El botón de exportar abre el dialog nativo de guardar 5. Crea backend/tests/test_sqlite_compat.py: - Corre todas las migraciones en SQLite en memoria - Verifica CRUD básico en cada tabla - Verifica que las 34 métricas BSC calculan correctamente con SQLite 6. Actualiza docs/QA_Report.md con sección "Desktop Testing".

# 8. Checklist de Validación Final

Antes de distribuir el instalador a usuarios finales, verificar:

| # | Verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | App inicia en Windows sin Docker instalado | QA | Pendiente |
| 2 | App inicia en macOS sin Docker instalado | QA | Pendiente |
| 3 | Primera ejecución crea BD SQLite automáticamente | QA | Pendiente |
| 4 | Login con credenciales por defecto funciona | QA | Pendiente |
| 5 | Las 34 métricas BSC calculan correctamente | QA | Pendiente |
| 6 | Importación Excel NetSuite funciona (dialog nativo) | QA | Pendiente |
| 7 | Exportar Excel abre dialog nativo de guardar | QA | Pendiente |
| 8 | App se minimiza a bandeja del sistema | QA | Pendiente |
| 9 | Cierre de ventana pregunta antes de salir | QA | Pendiente |
| 10 | Auto-updater recibe notificación de nueva versión | QA | Pendiente |
| 11 | Instalador .exe no requiere permisos de administrador | QA | Pendiente |
| 12 | Antivirus no bloquea el ejecutable (firmar con cert) | Arquitecto | Pendiente |
| 13 | Tamaño del instalador < 200 MB | Arquitecto | Pendiente |
| 14 | Tiempo de inicio (cold start) < 15 segundos | QA | Pendiente |
| 15 | Todas las rutas de la app funcionan offline | QA | Pendiente |

# 9. Resumen Ejecutivo

🎯 Lo que se logra con este plan ✅ Mismo código React + FastAPI — reutilización del 95% ✅ Instalador .exe para Windows (1 doble clic, sin dependencias) ✅ Instalador .dmg para macOS ✅ AppImage para Linux ✅ Base de datos SQLite embebida — sin instalar PostgreSQL ✅ Funciona 100% offline después de instalado ✅ Auto-actualizaciones transparentes para el usuario ✅ Íconos nativos, menús nativos, dialogs nativos del OS ✅ Datos del usuario guardados localmente (privacidad) ⏱️ Esfuerzo total: 2 semanas (10 días hábiles) 👥 Equipo: los mismos 5 agentes del ERP original 🔄 Impacto en código existente: mínimo (solo useDesktop.ts nuevo)

— Fin del Plan de Conversión a Desktop —